| Nomor ID | : | IFPagi1B-8 |
| --- | --- | --- |
| Pengusul Proyek | : | Prodi IF |
| Manajer proyek | : | Cyntia Lasmi Andesti S.Kom., M.Kom |
| Judul Proyek | : | Aplikasi Pengumuman Akademik Online |
| Luaran | : | Produk Aplikasi Pengumuman Akademik Online Video Aplikasi Laporan Akhir Poster Proyek Manual Book Berita Acara Serah Terima (BAST) |
| Sponsor | : | - |
| Biaya | : | - |
| Klien/Pelanggan | : | Prodi IF |
| Waktu | : | 1 Semester |

- Ruang lingkup

Aplikasi Pengumuman Akademik Online ini menjadi kanal komunikasi satu arah dari pihak akademik (dosen, admin) kepada mahasiswa. Pengumuman seperti jadwal ujian, perubahan kelas, beasiswa, atau informasi penting lainnya dapat diposting dan diakses oleh mahasiswa. Sistem ini dapat mengirimkan notifikasi push atau email untuk memastikan mahasiswa tidak melewatkan informasi penting.

- Desain Umum

Mahasiswa menemukan informasi yang dicari atau mereka bisa mendapatkan notifikasi email yang diberikan website secara otomatis.

Pihak Akademik (dosen atau admin) melakukan input informasi seperti jadwal ujian, perubahan kelas, beasiswa atau informasi penting lainnya.

Pihak Akademik (dosen atau admin) dibawa ke tampilan web untuk meng-input informasi.

Mahasiswa login menuju website Aplikasi Pengumuman Akademik Online untuk melihat atau mencari informasi yang dibutuhkan.

Pihak Akademik (Dosen, Admin)

Website

Mahasiswa

Database mengirimkan informasi yang sudah diperintah pihak akademik atau dibutuhkan mahasiswa.

Proses menyimpan informasi dari pihak akademik kedalam database.

Database

- Konstruksi Produk

| Conceive | - Kick-off & orientasi proyek. - Memahami requirement proyek. - Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP). - Pembentukan tim & pembagian peran. - Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim. |
| --- | --- |
| Design | - Membuat wireframe antarmuka. - Membuat flowchart/alur logika sederhana. - Setup GitHub repository. |
| Implement | - Membuat struktur project di IDE. - Coding fungsi dasar (input, proses, output). - Implementasi antarmuka sederhana (frontend). - Implementasi logika/back-end sederhana. - Uji coba modul secara bertahap. - Integrasi modul menjadi aplikasi kecil. |
| Operate | - Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. - Perbaikan bug & finalisasi produk. - Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal). - Menyusun bahan presentasi. - Presentasi & demo aplikasi. |

- Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

| Fase/Proses | Peralatan/Perangkat (SW/HW) |  |  | Bahan/Komponen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | Jumlah | Catatan | Nama | Jumlah | Catatan |
| Conceive | Laptop/PC | 1/mhs |  | - Panduan PBL - Template RPP | 1 |  |
| Design | - Draw.io / Figma / PowerPoint - Laptop/PC | 1/tim 1/mhs |  |  |  |  |
| Implement | - GitHub (repo awal) - Visual Studio Code - Laptop/PC - Browser | 1/tim 1/mhs 1/mhs 1/mhs |  | - Modul standar penulisan kode | 1 |  |
| Operate | - Laptop/PC - Browser | 1/tim |  |  |  |  |

- Tantangan dan Isu

| Fase/Proses | Tantangan | Isu | Pengendalian |
| --- | --- | --- | --- |
| Conceive | - Menentukan kebutuhan utama aplikasi (fitur apa saja yang wajib). - Menyusun tujuan yang sejalan dengan kebutuhan akademik kampus. | - Ketidaksepakatan antar anggota soal fitur prioritas. - Sulit memahami ekspektasi dosen/pengguna awal. | - Lakukan diskusi awal dengan manajer proyek untuk konfirmasi kebutuhan. - Buat requirement list sederhana (wajib & tambahan) agar lebih fokus. |
| Design | - Mendesain database dan arsitektur aplikasi yang efisien. - Membuat UI/UX yang simpel tapi sesuai identitas kampus. | - Perbedaan skill antar anggota (ada yang jago backend, ada yang baru belajar). - Waktu desain molor karena terlalu banyak revisi tampilan. | - Gunakan template atau framework CSS (misalnya Bootstrap/Tailwind) untuk mempercepat UI. - Bagi peran jelas: siapa fokus database, siapa UI, siapa dokumentasi. - Rutin review desain agar revisi kecil, bukan besar-besaran di akhir. |
| Implement | - Integrasi frontend dan backend tanpa bug. - Menjamin keamanan login dan validasi data. | - Bug yang muncul saat fitur digabung. - Progress tidak merata: ada anggota yang cepat selesai, ada yang tertinggal. | - Gunakan GitHub/GitLab untuk version control dan kerja bareng. - Uji coba berkala tiap fitur sebelum digabung ke main project. - Adakan weekly sprint kecil agar progress tiap anggota lebih rata. |
| Operate | - Menguji aplikasi di lingkungan nyata (akses via web, banyak pengguna). - Menjaga agar data pengumuman tetap valid dan up-to-date. | - Server hosting lambat atau error. - Ada feedback pengguna yang tidak sesuai dugaan awal. | - Siapkan hosting alternatif (misalnya deploy ke Netlify, Vercel, atau server kampus). - Buat checklist testing (CRUD, notifikasi, keamanan login/logout). - Kumpulkan feedback dari dosen/teman untuk evaluasi lalu perbaikan |

- Estimasi Waktu Pekerjaan

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Estimasi Waktu | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Conceive | - Kick-off & orientasi proyek. - Memahami requirement proyek. - Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP). - Pembentukan tim & pembagian peran. - Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim. | 2 Minggu |  |
| Design | - Membuat wireframe antarmuka. - Membuat flowchart/alur logika sederhana. - Setup GitHub repository. | 2 Minggu |  |
| Implement | - Membuat struktur project di IDE. - Coding fungsi dasar (input, proses, output). - Implementasi antarmuka sederhana (frontend). - Implementasi logika/back-end sederhana. - Uji coba modul secara bertahap. - Integrasi modul menjadi aplikasi kecil. | 8 Minggu |  |
| Operate | - Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. - Perbaikan bug & finalisasi produk. - Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal). - Menyusun bahan presentasi. - Presentasi & demo aplikasi. | 2 Minggu |  |

- Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Perkiraan Biaya | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Conceive | - Kick-off & orientasi proyek. - Memahami requirement proyek. - Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP). - Pembentukan tim & pembagian peran. - Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim. | Rp 0.00 |  |
| Design | - Membuat wireframe antarmuka. - Membuat flowchart/alur logika sederhana. - Setup GitHub repository. | Rp 0.00 |  |
| Implement | - Membuat struktur project di IDE. - Coding fungsi dasar (input, proses, output). - Implementasi antarmuka sederhana (frontend). - Implementasi logika/back-end sederhana. - Uji coba modul secara bertahap. - Integrasi modul menjadi aplikasi kecil. | Rp 0.00 |  |
| Operate | - Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. - Perbaikan bug & finalisasi produk. - Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal). - Menyusun bahan presentasi. - Presentasi & demo aplikasi. | Rp 0.00 |  |
| Total |  | Rp 0.00 |  |

- Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

| No | Nama | NIK/NIM | Program Studi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyntia Lasmi Andesti S.Kom., M.kom | 125331 | Teknik Informatika |
| 2 | Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs. | 121248 | Teknik Informatika |
| 3 | Muhamad Sahrul Nizan A.Md.Kom | 221320 | Teknik Informatika |
| 4 | Gilang Bagus Ramadhan, A.Md. Kom | 222331 | Teknik Informatika |
| 5 | Muhammad Idris, S.Tr., M.Tr.Kom | 122283 | Teknik Informatika |
| 6 | Ir. Dwi Ely Kurniawan, S.Pd., M.Kom | 112094 | Teknik Rekasyasa Multimedia |
| 7 | Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T. | 115143 | Rekayasa Keamanan Siber |
| 8 | Syaprilla Donata, A.Md.Kom. | 225364 | Teknik Informatika |
| 9 | Nadya Satya Handayani, S.Kom., M.Kom | 125351 | Teknik Informatika |
| 10 | Agus Fatulloh, S.T., M.T | 107051 | Rekayasa Keamanan Siber |
| 11 | Muradika Laksamana Putra | 3312501059 | D3 Teknik Informatika |
| 12 | Bryan Abisai Immanuel Sitorus | 3312501058 | D3 Teknik Informatika |
| 13 | Siti Halimah Chania | 3312501057 | D3 Teknik Informatika |
| 14 | Zahrah Athirah Badiah | 3312501060 | D3 Teknik Informatika |

- Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

Gedung Utama Ruang 701

Gedung Utama Ruang 702

Gedung Utama Ruang 706

Gedung TA 10.4

Gedung Technopreneur

___________________________________________

___________________________________________

- Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

| No. | Nama Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IF101 Pengantar Proyek Perangkat Lunak | SIKAP (S). 1; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;. 2; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;. 3; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;. 4; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;. 5; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;. 6; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;. 7; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;. 8; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;. 9; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan. 10; Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.. PENGETAHUAN (P). 1; Konsep teoritis sains alam, matematika terapan secara umum;. 2; Konsep teoritis sains rekayasa dan prinsip-prinsip rekayasa secara mendalam;. 3; Konsep, prinsip, metoda rekayasa perangkat lunak dengan menerapkan teknologi mutakhir yang dapat diimplementasikan menjadi sistem yang siap digunakan;. 4; Pengetahuan faktual dan metode aplikasi, referensi teknis (kode dan standar) nasional dan internasional serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan;. 5; Prinsip-prinsip penjaminan mutu;. 6; Prinsip kerjasama dalam tim, komunikasi efektif, manajemen konflik, kolaborasi, serta keterampilan interpersonal;. 7; Pengetahuan operasional dalam berkomunikasi efektif secara lisan, tulisan serta grafis dalam bidang ilmu informatika;. 8; Pengetahuan faktual dan isu terkini di bidang teknologi informasi dalam kaitannya dengan masalah ekonomi,sosial dan ekologi secara umum;. 9; Prinsip dan tata cara kerja bengkel/studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L); dan. 10; Pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang informatika.. KETERAMPILAN UMUM (KU). 1; Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;. 2; Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;. 3; Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;. 4; Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikan -nya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;. 5; Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;. 6; Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan. 7; Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan. 8; Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.. KETERAMPILAN KHUSUS (KK). 1; Mampu menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan dan peralatan modern, matematika, sains, teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi bisnis secara luas sesuai dengan disiplin ilmu informatika;. 2; Mampu menganalisa, mengidentifikasi, dan merancang solusi untuk masalah teknis yang terdefinisi dan bekerjasama dalam membuat desain sistem, komponen, atau proses yang sesuai dengan disiplin ilmu informatika;. 3; Mampu menerapkan komunikasi tertulis, lisan, dan grafis dalam lingkungan teknis dan non-teknis secara luas serta mampu mengidentifikasi dan menggunakan literatur teknis yang sesuai;dan. 4; Mampu berfungsi secara efektif sebagai anggota tim teknis.. | - Menjelaskan peranan software developer dalam industry dan Masyarakat - Merumuskan solusi perangkat lunak yang relevan dan bertanggungjawab terhadap suatu studi kasus perangkat lunak yang telah didefinisikan - Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan melakukan pengelolaan pekerjaan dengan baik dalam tim dalam satu program studi - Mendokumentasikan perangkat lunak yang dibuat mengacu pada standar dokumentasi rekayasa perangkat lunak - Mengimplementasikan standar keterbacaan kode pada program yang dibuat - Mempresentasikan hasil pekerjaan - Merancang perangkat lunak sederhana berdasarkan spesifikasi yang diberikan - Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman untuk mengimplementasikan fungsionalitas dalam perangkat lunak berdasarkan spesifikasi. |
| 2. | IF102 Pengantar Teknologi Informasi |  | - Menjelaskan profesi bidang Informatika yang dituju ketika lulus, industri yang terkait, peranan informatika dalam masyarakat, profil lulusan - Menjelaskan rumpun keilmuan informatika secara umum, asal, sub rumpun, rumpun keilmuan sejenis dan perbedaannya dengan prodi teknik informatika - Mengetahui Kode etik bidang informatika, terkait data, informasi, profesi - Menggunakan aplikasi perkantoran seperti pengolah kata, pengolah angka dan presentasi untuk berbagai keperluan dalam profesinya - Memiliki pengetahuan faktual terkait isu dan perkembangan teknologi terkini terkait teknologi informasi serta best practice IT kekinian. - Memilih solusi terbaik yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan sederhana hingga kompleks menggunakan pendekatan computational thinking ​​dan mampu menuliskan langkah pemecahan masalah secara sistematis. - Memetakan permasalahan ke dalam proses komputasi secara sistematis. |
| 3. | IF103 Dasar Pemrograman Web |  | - Menjelaskan teknologi web dan implementasinya Sebagian bagian dari bidang ilmu informatika - Mengimplementasikan konsep dan komponen dasar HTML, CSS, dan JavaScript dalam membangun antarmuka halaman web interaktif. - Menerapkan aturan standar coding dalam membuat program, meliputi deskripsi pada file program, penamaan variabel, fungsi dan aturan lainnya yang memastikan keterbacaan kode program. - Menggunakan framework front end untuk membuat halaman web responsive - Menggunakan bahasa pemrograman dalam mengolah, memvalidasi dan memproses data. - Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan bahasa pemrograman web dan basis data relasional. - Mengimplementasikan konsep reporting, autentikasi dan otorisasi dalam mengelola akses halaman web menggunakan session atau cookie |
| 4. | IF104 Dasar Pemrograman |  | - Menjelaskan konsep dasar pemrograman dan komponen-komponen dalam computational thinking. - Menerapkan computational thinking dalam pemecahan masalah dan mendesain algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart, serta penerapannya dalam algoritma populer. - Menerapkan aturan standar coding dalam membuat program, meliputi deskripsi pada file program, penamaan variabel, fungsi dan aturan lainnya yang memastikan keterbacaan kode program. - Mendefinisikan tipe data, variabel, operator dan parameter dalam program - Mengimplementasikan percabangan dan perulangan dalam algoritma dan program - Melakukan error handling, penanganan eksepsi dan debugging untuk menemukan, menangani dan memperbaiki kesalahan dalam program. - Mengenal dan dapat menggunakan struktur data seperti array, list, tuples, set, dan dictionary. - Memahami pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam pengembangan perangkat lunak serta memahami pentingnya pengujian unit sederhana dalam pembuatan program. |
| 5. | IF105 Sistem Komputer |  | - Menjelaskan tentang sejarah komputer, jenis-jenis komputer, komponen pendukung komputer. - Mengidentifikasi prinsip kerja dari perangkat penyusun komputer seperti motherboard, processing unit, memory storage dan perangkat input output. - Menentukan langkah perbaikan dari kerusakan yang ditemukan pada perangkat keras computer - Menjelaskan sistem operasi dan fungsinya pada berbagai perangkat - Melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak, jaringan, sistem, dan file pada sistem operasi dengan antarmuka berbasis grafis - Melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak, jaringan, sistem, dan file pada sistem operasi dengan antarmuka berbasis teks |
| 6. | IF106 Matematika |  | - Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, dengan memberikan kontribusi yang relevan, terorganisir dan beretika - Mengimplementasikan langkah-langkah penyelesaian yang logis dan terstruktur dalam mengerjakan soal atau permasalahan matematika yang diberikan - Menggunakan notasi dan terminologi teori himpunan dasar - Menggunakan aljabar matriks dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan matematika - Merepresentasikan relasi antar himpunan - Menggunakan fungsi untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan lain. - Menerapkan logika matematika dalam analisis kebenaran algoritma - Memilih penyelesaian masalah jumlah titik sampel berdasarkan prinsip kombinatorik - Melakukan operasi aljabar Boolean - Melakukan aritmatika modulo - Menggunakan teori graf dalam menentukan lintasan terpendek |
| 7. | PK2IF Pendidikan Pancasila |  | - Menjelaskan dan berargumen tentang urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tantangannya di masa depan - Menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia - Menjelaskan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika - Mengidentifikasi dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. - Mendiskusikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu - Menunjukkan perilaku etis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang beragam, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sederhana di lingkungannya sendiri yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila - Melaporkan kegiatan dalam bentuk audio visual dan mempresentasikan hasil kegiatan |

- Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

| Fase/Proses | Pertanyaan/Komentar | Jawaban | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Conceive | Siapa pengguna utama aplikasi ini, dan apa kebutuhan mereka? | Pengguna utama adalah dosen, staf akademik, dan mahasiswa. Staf/dosen butuh sarana praktis untuk menyebarkan pengumuman, sedangkan mahasiswa butuh media yang cepat, terpusat, dan bisa diakses di berbagai perangkat. |  |
| Design | Fitur keamanan apa yang kalian masukkan ke dalam desain? | Kami merancang login dengan email institusi, ada verifikasi dua faktor (kode OTP via email), serta hak akses berbeda antara admin/dosen dan mahasiswa. |  |
| Implement | Bagaimana pembagian tugas dalam tim kalian saat implementasi? Metode pengujian apa yang kalian gunakan untuk memastikan aplikasi berjalan baik? | Dua orang fokus pada backend (API dan database), dua orang mengerjakan frontend (UI/UX), dan salah satu dari kami juga mengurus integrasi serta dokumentasi proyek. Kami menggunakan black-box testing untuk setiap fitur (login, upload pengumuman, notifikasi). Selain itu, ada user acceptance test (UAT) dengan beberapa mahasiswa untuk mengecek kemudahan penggunaan. |  |
| Operate | Bagaimana strategi kalian agar aplikasi ini tetap berfungsi dalam jangka panjang? | Kami menyediakan dokumentasi teknis, manual penggunaan, serta rencana update berkala. Selain itu, database di-backup otomatis harian untuk menghindari kehilangan data. |  |

- Monitoring dan Evaluasi

| Fase/Proses | Monitoring (Apa yang dipantau) | Evaluasi (Bagaimana dinilai) |
| --- | --- | --- |
| Conceive | - Pemahaman requirement. - Kelengkapan RPP. - Dinamika kerja tim. | - Review RPP oleh dosen. - Rubrik penilaian rencana proyek. - Observasi kontribusi tiap anggota. |
| Design | - Kesesuaian desain dengan requirement. - Kualitas wireframe/flowchart. - Penggunaan GitHub repo. | - Penilaian desain dengan rubrik - Feedback dosen pada hasil desain. |
| Implement | - Progres coding tiap modul. - Konsistensi standar kode. - Komit GitHub (aktivitas tim). | - Demo modul per minggu. - Rubrik penilaian keterbacaan kode. - Peer review antar kelompok (opsional). |
| Operate | - Hasil uji fungsionalitas aplikasi. - Kualitas dokumentasi & laporan. - Kemampuan presentasi. | - Rubrik pengujian & fungsionalitas. - Penilaian laporan (struktur, isi, keaslian). - Penilaian presentasi (konten, delivery, teamwork). |

- Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

| No. Revisi/tanggal | Deskripsi Perubahan | Originator |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

Tanda Tangan Persetujuan

Batam, 28/09/2025

| Ttd/qr |  |  |  |  |  | Ttd/qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prodi IF |  |  |  |  |  | Cyntia Lasmi Andesti |
| Klien |  | P3M |  | SHILAU |  | Manajer Proyek |

| Ttd/qr |  |  |  |  |  | Ttd/qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmad Hamim Thohari |  |  |  |  |  | Yeni Rokhayati |
| Kajur Teknik Informatika |  | Kajur ____ |  | KPS _____ |  | KPS Teknik Informatika |